**Work breakdown structure**

***GIS baza genocid***

1. **Pripreme** – neophodno je ispuniti sve zadatke za početak faze 2.
   1. **Prikupljanje podataka**
      1. **Preuzimanje baze podataka o žrtavama** – Preuzeti od strane Muzeja žrtava genocida. <https://www.muzejgenocida.rs/>
      2. **Analiza podataka o žrtvama genocida za Rasinski okrug –** odlučiti koje podatke treba analizirati i napraviti exel tabelu.
   2. **Izbor podataka za proučavanu oblast** – Izdvojiti podatke za teritoriju Rasinskog okruga.
2. **Obrada Podataka**
   1. **Učitavanje i obrada podataka u QGIS**– Nabavljanje Shapefile-a sa JLS Srbije i povezivanje tabele iz exela i shapefiles JLS Srbije.
   2. **Prilagodjavanje mogućih odstupanja** – Nakon spajanja, proveriti da li funkcioniše kako treba.
3. **Završne aktivnosti**
   1. **Izrada karata** – Imaju cilj da pokažu mogućnosti upotrebe GIS baze.

Karta 1 – Stradali Srbi u Rasinskom okrugu 1941-1945 – Karta treba da prikaže kategorizovane jedinice lokalne samouprave Rasinskog upravnog okruga prema broju stradalih Srba.

Karta 2 – Ukupno stradalih u Rasinskom okrugu 1941-1945 - Karta treba da prikaže kategorizovane jedinice lokalne samouprave Rasinskogupravnog okruga prema brojuukupno stradalih.

* 1. **Isporuka rezultata projekta** – Preko GitHub-a dostaviti sponzoru.